**График плановых отключений теплоносителя на нужды ГВС потребителей ООО «Нижновтеплоэнерго» в 2021 году.**

Отключение горячего водоснабжения в летний период связано с выполнением профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к отопительному сезону 2021-2022г.г.

Отключение горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде будет проводиться в соответствии с графиками останова на профилактический ремонт котельных и тепловых пунктов, утверждаемыми администрацией города.

Требованиями действующей нормативной документации (СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения») предусматривается отключение горячего водоснабжения для проведения профилактических работ на срок не более 14 суток.

**Перечень потребителей ООО «Нижновтеплоэнерго» у которых будет**

**прекращена подача теплоносителя на нужды горячего**

**водоснабжения во время проведения профилактических ремонтов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта  | Сроки проведения отключений (число, месяц, год) | Вид проводимых работ | Перечень объектов потребителей, попадающих под ограничение или прекращение подачи теплоносителя на нужды ГВС вследствие проведения плановых ремонтов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **котельная СПК ул. Родионова, 194 Б** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **ЦТП - 118 ул. Касьянова, 2 А;****ЦТП - 121 ул.Лопатина, 2 Б;****ЦТП - 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В;****ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе, 17 А;****ЦТП - 143 ул.Казанское шоссе, 4 А;****ЦТП - 144 ул.Лопатина, 14 А;****ЦТП - 145 ул.Родионова, 182 А;****ЦТП - 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2;****ЦТП - 154 ул.Бринского, 3 Б.****Жилые дома:**ул. Родионова, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в, 184; ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20;ул. Лопатина, 8, 12/1, 12/2;ул. Казанское шоссе, 2/1;ул. Касьянова, 15, 15/1.**Образование:**МДОУ дет.сад № 39 - ул. Богдановича, 6/2;ФГОУ Институт ФСБ России - ул.Казанское шоссе, 2НГМА – ул.Родионова, 190 А;ВШЭ -ул.Родионова, 136. |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **Котельная ул.Деловая, 14** | 18.05.2021 – 19.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4;****ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5;****ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4;****ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А.****Жилые дома:** ул. Родионова, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 165, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 167/2, 167/3, 167/5;ул. Казанская набережная, 5;ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21;ул. Деловая, 9/1, 9/2.**Прочие:**ООО «УК «СПЕКТР» - ул. Родионова, 165/13;ФОК - ул.Родионова, 167/4;ОВО УВД - ул. Родионова, 47 |
| 25.05.2021 – 03.06.2021 | Профилактический ремонт |
| 26.08.2021 - 27.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП - 118 ул. Касьянова, 2 А** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Касьянова, 2, 4, 4/1;ул. Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Казанское шоссе, 9,7.**Образование:**МДОУ дет.сад № 469- ул. Лопатина,3/4.**Здравоохранение:**МЛПУ "Городская поликлиника № 7"-ул. В.-Печерская,6. |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 121 ул.Лопатина, 2 Б** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3;ул. Верхне-Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1;ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5; ул. Лопатина, 2, 2/1.**Образование:**МДОУ дет.сад № 447 - ул. Бринского, 2/4;МДОУ дет.сад № 33- Казанское шоссе, 3б; МОУ СОШ № 7 - ул. Верхне-Печерская, 4а.**Здравоохранение:**ООО "Медицинский центр" - ул. Бринского, 2а;МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" - Лопатина,2. |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Верхне-Печерская, 5;ул. Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12;ул. Лопатина, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13**Образование:**МДОУ дет.сад № 459 - ул. Лопатина, 7а;МДОУ дет.сад № 67 - ул. Касьянова, 6а; МОУ СОШ № 22 - ул. Верхне-Печерская, 5/1;МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" - ул. Лопатина, 5б. |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе,** **17 А** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2;ул. Верхне-Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1;ул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2;ул. Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 5б, 7.**Образование:**МОУ СОШ № 103 - ул. Верхне-Печерская, 10. |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 143 ул.Казанское шоссе, 4 А** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул.Казанскоешоссе,4,4/1,4/2,4/3 |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 144 ул.Лопатина,** **14 А** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6;ул. Лопатина, 14, 14/1.**Образование:**МДОУ дет.сад № 439 - ул. Бринского, 5а |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП - 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Верхне-Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 13/1, 15/1;ул. Нижне-Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17.**Образование:**МДОУ дет.сад № 58 – Нижне-Печерская, 16 |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 154 ул.Бринского, 3 Б** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Бринского, 3;ул. Верхне-Печерская, 1, 1/1, 3;ул. Лопатина, 6, 10, 10/1.**Образование:**НОУ СЧШ им. С.В. Михалкова - ул. Бринского, 4а;МОУ СОШ № 42 - ул. Верхне-Печерская, 3а |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП - 145 ул.Родионова,** **182 А** | 11.05.2021 – 12.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Родионова, 180, 182, 186б |
| 22.06.2021 – 01.07.2021 | Профилактический ремонт |
| 30.08.2021 – 31.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4** | 18.05.2021 – 19.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 (лот 6), 191 (лот 7), 191/1, 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 197/2, 197/3, 197/5, 199, 199/1, 199/2.ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2.**Образование:**МДОУ дет.сад № 5 - ул.Родионова, 199 к.1**Прочее:**ООО "Олимп" - ул.Родионова, 193/1 |
| 25.05.2021 – 03.06.2021 | Профилактический ремонт |
| 26.08.2021 - 27.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5** | 18.05.2021 – 19.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7;ул. Деловая, 20, 22/1.**Образование:**МОУ СОШ № 102 - ул. Родионова, 201**Прочее:**ООО ИСК "Сокольники" - ул.Родионова, 201 |
| 25.05.2021 – 03.06.2021 | Профилактический ремонт |
| 26.08.2021 - 27.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| **ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А** | 18.05.2021 – 19.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.**Образование:**МДОУ дет.сад № 477 - ул. Усилова, 8А  |
| 25.05.2021 – 03.06.2021 | Профилактический ремонт |
| 26.08.2021 - 27.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4** | 18.05.2021 – 19.05.2021 | Предремонтные гидравлические испытания | **Жилые дома:**ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4;ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3**Образование:**МДОУ СОШ № 35 - ул. Фруктовая, 8;МДОУ дет.сад № 432 - ул. Фруктовая, 9 А;МДОУ дет.сад № 445 - ул. Фруктовая, 11**Прочее:**ГУ МЧС России по Ниж. обл. - ул. Фруктова, 6;МУЗ "Молочная кухня" - ул. Родионова, 17/4. |
| 25.05.2021 – 03.06.2021 | Профилактический ремонт |
| 26.08.2021 - 27.08.2021 | Гидравлические испытания после проведения ремонтных работ |